# Projectplan

|  |
| --- |
| Naam: Fayaaz Nabie  Leerlingnummer: 2059934  Datum:28-12-2020  Versie: 1 |
|  |

# Inhoudsopgave

[Projectplan](#_2wdjpxeybr19) **0**

[Inhoudsopgave](#_gtgxcze7v3k3) **1**

[Inleiding](#_bik64le9jz2n) **2**

[Doelstellingen](#_2eqr2gkq4sqj) **2**

[Betrokkenen](#_o7bc7aj4k0os) **2**

[Benodigdheden](#_pztv003ekwm6) **2**

[Takenlijst](#_7h6omy935wvs) **2**

[Planning](#_6abab9a0ygkp) **2**

[Risico’s](#_ysfh2l4kpmg6) **3**

[Projectgrenzen](#_kpfnqblkw4rc) **3**

# Inleiding

Scooter4You is een webshop waar je alles voor je scooter kunt kopen. Van onderdelen tot aan styling-accessoires. Ze hebben een winkel in Almere, maar willen graag uitbreiden naar een webshop zodat iedereen in Nederland onderdelen kan bestellen.

# Doelstellingen

Scooter4You is heel hard gegaan de afgelopen 3 maanden van bestaan, maar omdat er alleen een vestiging zit in Almere, hebben ze niet heel veel bereik. Scooter4You wilt een webshop waar onderdelen voor scooters online besteld kunnen worden. Daarbij vergroten ze het bereik en word er meer besteld.

# Betrokkenen

Fayaaz – [0659315791](mailto:fnabie@roc-dev.com)

Vincent - 0614683290

# Benodigdheden

• Een Wordpress ontwikkelomgeving.

• Woocommerce plugin.

• Een database ontwerp.

• Content voor in de catalogus.

# Takenlijst

1. Concepten maken
2. Bouwen van de applicatie
3. Inrichten van de catalogus
4. Inrichten van de bestelomgeving
5. Alle producten uploaden en rangschikken
6. Betalingssysteem implementeren en testen
7. Fouten oplossen
8. Opleveren

# Planning

In de planning wordt de takenlijst chronologisch opgenomen. Daarbij wordt vermeld hoe lang een taak duurt en wanneer en door wie een taak wordt uitgevoerd.

Maak gebruik van de onderstaande lay-out.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Concepten maken | 28-11-2020 | 8:30 | 28-11-2020 | 12:00 | 3.5 uur | Fayaaz |
| Bouwen vd applicatie | 28-11-2020 | 12:30 | 28-11-2020 | 17:00 | 4,5 uur | Fayaaz |
| Inrichten vd catalogus | 29-11-2020 | 8:30 | 29-11-2020 | 13:00 | 4,5 uur | Fayaaz |
| Inrichten vd bestelomgeving | 29-11-2020 | 14:00 | 29-11-2020 | 17:00 | 3 uur | Fayaaz |
| Alle producten uploaden en rangschikken | 30-11-2020 | 8:30 | 30-11-2020 | 15:00 | 6.5 uur | Fayaaz |
| Betalingssysteem implementeren en testen | 30-11-2020 | 8:30 | 30-11-2020 | 12:00 | 3.5 uur | Fayaaz |
| Fouten oplossen | 1-12-2020 | 8:30 | 1-12-2020 | 12:00 | 3.5 uur | Fayaaz |
| Opleveren | 1-12-2020 | 13:00 | - | - | - | Fayaaz  Vincent |

# Risico’s

Het kan gebeuren dat er producten verkeerd, of misschien dubbel in de webshop komen te staan. Of het kan zo zijn dat een product voor 2 merken is, in dat geval zullen we een duidelijke beschrijving zetten.

# Projectgrenzen

Onderdelen in de webshop zetten. Wij zullen daarvoor een duidelijke handleiding maken zodat Scooter4You zelf alle producten neer kan zetten, en in de toekomst meer producten toevoegen